智慧图书馆管理系统

项目开发问题记录

日期：2026年7月1日  |  开发阶段：Flask+Vue全栈开发  |  AI引擎：DeepSeek  |  共15个问题

## 一、问题清单

| 编号 | 问题描述 | 等级 | 问题原因 | 解决方案 | 涉及模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pip install 中文编码报错 requirements.txt 含中文注释导致 GBK 解码失败 | P2一般 | pip 读取文件时使用系统默认 GBK 编码，无法解析 UTF-8 中文注释 | 改用命令行直接指定包名安装，绕过文件读取 | requirements.txt |
| 2 | MySQL 数据库 smart_library 不存在 新数据库未创建，连接失败 | P1严重 | 旧项目使用 library_system 库，新项目需单独的 smart_library 库 | 手动执行 CREATE DATABASE smart_library | MySQL / init_db.py |
| 3 | SQLAlchemy 模型跨文件引用报错 User.relationship 引用 Borrow 时 Borrow 模型未加载 | P1严重 | 各模型文件独立按顺序导入，SQLAlchemy 无法解析字符串引用的类名 | 在 models/__init__.py 中严格按 Level1→Level2 依赖顺序导入所有模型 | models/__init__.py models/user.py |
| 4 | dict.get() 不支持 type 参数 data.get(key, 0, type=int) 语法错误 | P0致命 | Python dict.get() 方法没有 type 关键字参数，开发者误将它与 argparse API 混淆 | 改为 int(data.get(key, 0))；全项目搜索并修复 book_api.py 中所有同类错误 | api/borrow_api.py api/book_api.py |
| 5 | 旧 Flask 进程未重启导致新蓝图 404 新增蓝图后路由不生效 | P2一般 | Flask Debug 热重载不追踪新增蓝图文件导入，需完整重启进程 | 每次新增蓝图后执行 taskkill 强制终止所有 Python 进程再重启 | app.py（开发流程） |
| 6 | 教师端首页报 403 权限不足 教师登录后点击首页显示权限不足 | P1严重 | dashboard_api.py 的 /stats 接口使用了 @admin_required 装饰器 | 将 /stats 降级为 @login_required，其他图表接口保持 @admin_required | api/dashboard_api.py |
| 7 | 教师端只有 4 个栏目功能缺失 缺少自习室预约、AI助手、地图、消息通知 | P1严重 | 教师路由仅配置了首页+图书浏览+借阅+个人中心，未复用学生端页面 | 补全 7 个栏目：路由与侧边栏与学生端一致，全部复用学生端页面组件 | router/index.js TeacherLayout.vue |
| 8 | AI 助手返回 proxies 参数报错 Client.__init__() got unexpected keyword argument | P0致命 | openai==1.6.1 与新版 httpx 不兼容，httpx 移除了 proxies 参数 | 升级 openai 到 2.44.0，新版已适配 httpx 的 API 变更 | requirements.txt services/ai_service.py |
| 9 | AI 推荐只覆盖 50 本馆藏图书 未使用全馆 159 本图书进行推荐 | P2一般 | recommend_books() 中 books_data[:50] 为防止 token 超限的人为限制 | 移除 50 本限制，将全部 159 本馆藏图书信息传给 AI 进行推荐 | services/ai_service.py |
| 10 | AI 推荐无法点击跳转借阅 推荐列表为纯文本展示，没有交互入口 | P1严重 | 前端 AIAssistant.vue 推荐区为 v-for 纯文本渲染，无 click 事件和借阅功能 | 添加点击弹窗显示图书详情+推荐理由+库存信息，底部「立即借阅」按钮直接提交借阅 | views/student/AIAssistant.vue |
| 11 | 荐购/报修通知缺少感谢语 通知内容过于生硬，用户体验差 | P3轻微 | 通知创建时仅告知处理结果，没有对用户的贡献表示感谢 | 所有采纳/修复/驳回通知均加入感谢语和鼓励文案 | api/book_request_api.py api/seat_repair_api.py |
| 12 | 新增图书无广播通知 管理员添加图书后其他用户毫不知情 | P1严重 | add_book() 成功后没有调用任何通知机制 | 新增图书成功后调用 broadcast_notification 向全体师生发送新书上架通知 | api/book_api.py notification_service.py |
| 13 | 缺少管理员系统广播功能 管理员没有向用户群发通知的渠道 | P1严重 | 系统未设计广播接口，缺少闭馆通知、活动公告等场景的推送入口 | 新增 broadcast_api.py + Broadcast.vue 页面，支持选目标和快捷模板 | api/broadcast_api.py views/admin/Broadcast.vue |
| 14 | 侧边栏无未读消息红点徽标 用户不能直观看到待处理数量 | P2一般 | 所有 Layout 侧边栏菜单项缺少 badge 提示，无视觉反馈 | 学生/教师端消息通知+el-badge 未读数，管理员端图书/座位+待审核红点，30s轮询 | views/*/Layout.vue api/admin_counts_api.py |
| 15 | 前端直接请求后端导致跨域 axios baseURL 写死完整后端地址 | P1严重 | baseURL 硬编码 http://127.0.0.1:5000/api，浏览器拦截跨域请求 | 改为 baseURL: "/api"，浏览器请求走 Vite 开发代理 | src/api/request.js vite.config.js |

## 二、问题等级分布

| P0 致命 | P1 严重 | P2 一般 | P3 轻微 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 个 | 8 个 | 4 个 | 1 个 |

## 三、关键问题复盘

1. P0 致命 · dict.get() 不支持 type 参数

错误代码 data.get("book_id", 0, type=int) 同时在 borrow_api.py 和 book_api.py 中出现。原因是开发者混淆了 Python 内置 dict.get() 与 argparse 等框架的 get() 方法签名。影响：所有 POST/PUT 新增和编辑接口均报 500 错误，借阅申请和图书添加完全不可用。修复：全项目搜索后统一替换为 int(data.get(key, 0))，重启验证通过。教训：使用 Python 标准库 API 前必须查阅官方文档确认函数签名，不可仅凭记忆或经验。

2. P0 致命 · openai 库版本与 httpx 不兼容

openai==1.6.1 的 Client.__init__() 向新版 httpx 传入了已被废弃的 proxies 参数，导致 TypeError。影响：学生端和教师端 AI 对话与图书推荐功能完全瘫痪。修复：pip install --upgrade openai → 升级到 2.44.0 → 验证 API 调用恢复正常。教训：requirements.txt 中应使用 openai>=2.0 下限约束而非精确版本号，避免被锁定在不兼容的旧版本。

3. 高频问题 · 权限装饰器粒度过粗

#6（教师端首页403）和 #12（新增图书无广播）均因接口使用过粗的 @admin_required 装饰器引起。根因：快速开发中未严格区分「管理专有功能」与「通用查看使用功能」。后续开发遵循规范——读操作与通用功能使用 @login_required，敏感写操作与管理功能使用 @admin_required。

4. 高频问题 · 前端交互体验缺失

#10（AI推荐无法点击借阅）、#13（缺少系统广播）、#14（无红点徽标）均属于前端交互问题。这些问题不影响核心业务流程，但严重降低使用效率和用户满意度。按照「先确保功能可用 → 再由用户反馈驱动 → 逐步优化体验」的节奏迭代完善。

## 四、经验教训

1. 版本锁定 关键依赖使用 >= 下限约束（如 openai>=2.0），避免库升级导致 API 不兼容。

2. API 规范 严格查阅标准库文档，避免 Python 内置函数与第三方 API 混淆。

3. 前后端约定 axios baseURL 用相对路径 /api，配合 Vite proxy 消除跨域。

4. 权限设计 接口从设计时就区分「查看」和「管理」，读 login_required，写 admin_required。

5. 通知覆盖 所有业务节点（入库/采纳/修复）均对接通知机制，让用户第一时间知情。

6. 幂等初始化 种子数据 INSERT 前先查重，确保 init_db.py 可反复安全执行。

————————————————————————————————————————————————————————————

所有 15 个问题均已解决并验证通过。本文档仅供开发记录和毕业设计答辩参考资料使用。